| 1 |  | 基 建 简 报 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第二期 2009年12月 |
| 在 建 项 目 情 况 上海光源工程 2009年度中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程奖)评选结果于10月底公布，上海光源工程与全国其他98个项目一起获此殊荣。 为充分展示新中国成立60年来建设领域辉煌成就和巨大变化，中国建筑业协会联合11家行业协会，共同组织开展了新中国成立60周年“百项经典暨精品工程”评选活动，并于10月29日在北京人民大会堂隆重发布，上海光源与天安门广场建筑群、上海东方明珠广播电视塔等100项工程入选。 上海光源工程基建档案于9月顺利通过国家预验收。 为配合上海光源国家验收和园区整体规划，对原工程施工单位临时用房和围墙进行了拆除，场地平整后及时进行了绿化种植。 上海光源围墙外（张衡路、蔡伦路）的绿化带施工已与张江市政协调、沟通妥当，张江市政将结合“迎世博600天行动”，免费为我所围墙外绿化带进行绿化施工与养护。 上海光源工程张衡路门口绿化 近期，协同资产处与上海市土地测绘中心进行了多次沟通，以最优惠的价格签订了上海光源房屋测绘合同，目前正在积极落实后续现场测绘工作，以便尽快完成张江园区的房产证办理。 三期创新（综合核技术研发保障条件建设项目） 第二用户楼管线敷设及内墙批嵌情况 新建：张江园区新建项目——综合科研楼与第二用户楼均已通过市质监总站的结构验收。 综合科研楼截止目前已完成：大楼内、外墙体的粉刷、后浇带的施工等。门、窗、强弱电桥架、消防、空调等设施的安装，及外墙体保温层的施工正在有条不紊地进行中。预计今年12月末外墙施工基本结束，内部装修完成总量的80%，2010年元月底整栋建筑的施工可基本结束。 第二用户楼外墙粉刷、保温层施工已经结束。现正在进行外墙批嵌和涂装。楼内门、窗、强弱电桥架、消防、空调设施的安装已完成70%，室内地坪、内墙粉刷以及电梯安装正在施工中。计划12月末预验收，2010年元月底可完成外总体中道路的施工。 改造：按国家批复的改造计划，将对嘉定园区的114、115、101、112实验楼和实验材料用品楼（仓库）进行装修和整改。 目前已完成改造部分的标书编制，进入施工单位和监理单位的公开招标和现场踏勘阶段，正为评标做最后的准备，预计明年1月初可完成工程施工单位和监理单位的招标工作。 |

| 2009年12月 | 基 建 简 报 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 零 星 基 建 张江园区 设备用房门前加装的安全扶手 配合国家验收，利用国庆长假，对主体储存环隧道4~8单元环氧地坪及外侧墙面进行了修缮，并根据工艺组要求将增强器高能引出区的隧道顶部、地面由绿披改为环氧地坪；主体建筑4号门前地坪重新完成防滑处理；环内变电站、储存环电源机房等设备用房门口加装了安全扶手。 餐厅制热系统的改造已完成，办公楼通风系统进行了调整，基本满足了办公室的正常排风需求。动力设备用房屋面冷却塔噪音治理的详尽方案正在制定中。 嘉定园区 学术活动中心 嘉定旗杆广场 为迎接所庆50周年，对嘉定园区公共建筑进行了部分修缮：新建了临时旗杆广场；修剪了园区内树木；维修、粉刷了学术活动中心、行政楼及开发楼等公共场所的内墙；更换了已锈蚀的草坪灯；重新油漆了残疾人坡道的扶手和外 围栏杆；调整了喷泉水泵；修理了清水平台的栏杆和大理石贴面等等。 直线加速器隧道墙在园区大修期间进行了改造。配合所办及技术安全组对嘉定 园区红外警报系统和园区内摄像头的安装方案进行了次讨论，并最终确定。近期将实施。 小贴士： 新型建筑材料 新型建筑材料是区别于传统的砖瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品种，具有轻质、高强度、保温、节能、节土、装饰等优良特性。为推广建筑节能，上海市规定全市所有建筑工地统一使用以下新型建材。 混凝土空心砌块 作为替代传统黏土砖的理想材料，采用先进的科学配方（炉渣、清沙、普通硅酸盐水泥和化学外加剂等），在机械设备“高强、高压”下批量生产，具有造价低、施工方便、自重轻、强度高、耐冻、耐腐蚀等一系列优点，适用于一般工业和民用建筑、多层建筑的内外墙、分隔墙，以及框架结构内的填充墙。 外墙保温板 是集保温、节能、防水、装饰等功能于一体的环保节能建材，由聚合物砂浆、玻璃纤维网格布、阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫板（EPS）或挤塑板（XPS）等材料复合而成，具有造价低、产品质量稳定、施工工艺简便、适用范围广等优点。是满足当前房屋节能需求，提高工业与民用建筑外墙保温水平的优选材料，也是对既有建筑节能改造的首先材料。 在新型建材的推广使用过程中也出现了一些问题，例如混凝土空心砌块的应用存在墙体的裂、漏，以及二次装修难等问题，虽然此类裂缝对结构安全不会构成影响，但却给人们的工作和生活带来诸多困扰，有待于日后寻求进一步的改进。 园区规划 目前正在向中科院申报的我所 “十二·五”基建发展规划，涉及张江和嘉定两个园区。嘉定园区规划上期简报已作了介绍。张江园区计划在“十二·五”期间将结合上海光源国家重大科学工程的运行和发展需求，新建一幢综合实验楼、一幢辅助实验楼，以及第三用户楼，新建建筑总面积约为2万平方米。 |